## Slide 1: Finnan käyttöönotto Blanka-kirjastoissa
Satu Laukkanen, Paraisten kirjasto
Tanja Mononen, Kemiönsaaren kirjasto

## Slide 2: Esittely
Blanka siirtyi Finna-verkkokirjastoon kesäkuussa 2018
  otimme samaan aikaan Mikromarc-kirjastojärjestelmän käyttöön
  Parainen ja Kemiönsaari jakavat työt
    Google Drive ja Skype apuvälineinä
Finna-kirjastot ja Kansalliskirjasto ovat auttaneet matkan varrella
  meihinkin saa olla yhteydessä
Pyrkimyksenä tarjota asiakkaille positiivinen ja onnistunut kokemus
  selkeä ja samanlainen sisältö sekä suomeksi että ruotsiksi
  saavutettavuus tärkeää
  https://blanka.finna.fi/

## Slide 3: Henkilökunnan perehdytys
Verkkokirjaston perusteet olivat nopeasti kaikkien hallinnassa
  uusi verkkokirjasto oli tervetullut
  Vaskin verkkokirjasto entuudestaan tuttu
Tarjottu mahdollisuutta yksityisopetukseen
Asiakkaille tarkoitetut ohjeet toimivat myös henkilökunnan perehdyttämisessä
Pienistä ja jatkuvasti tapahtuvista päivityksistä on haastavaa tiedottaa

## Slide 4: Asiakkaiden perehdytys
Asiakkaat oppivat nopeasti ja reagoivat positiivisesti
  Vaskin verkkokirjasto monelle tuttu
  palaute on ollut positiivista ja rakentavaa
Luodaan asiakkaalle onnistumisen tunne
  laajat kuvalliset ohjeet verkkokirjastossa
  https://blanka.finna.fi/Content/instruktioner?lng=fi
  ohjeita saa hyödyntää
Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa verkossa
  pyydämme monessa yhteydessä palautetta
  tavoite on että asiakas jättää yhteystietonsa ongelmatilanteessa
Aktiivinen ote asiakaspalvelussa
  opastamme asiakasta verkkokirjaston käytössä
  asiakaspalvelijan into tarttuu asiakkaaseen

## Slide 5: Tämän opimme
Verkkokirjasto ei ikinä ole valmis, kehitystä tapahtuu koko ajan
Saavutettavuus otettava huomioon (WCAG 2.0)
  selkeä ja asiakasystävällinen kieli ja sivustorakenne
  verkkotyökalut kuten WAVE ovat hyviä apuvälineitä
Yhä useampi käyttää älypuhelinta
  sivuja on testattava eri laitteilla ja selaimilla
Aika ja kärsivällisyys ovat valttia
  myös käyttöönoton jälkeen
Lomakausi ei ole otollisinta aikaa julkaista verkkokirjasto
Haasteita voi olla vaikea ennakoida
  esim. Google Translate voi kääntää sivun väärin asiakkaalle

## Slide 7: Kiitos!
Kysymyksiä?
Yhteystiedot:
satu.laukkanen@pargas.fi
tanja.mononen@kimitoon.fi